诊断室改造项目比选文件

- 项目概述

- 1、项目名称:诊断室改造项目。

2、预算金额：40000元（招标控制价：39892.20元）。

- 服务内容★

- 大邑县人民医院进大门右侧原结核门诊及核酸采样区域拟改造成3个专家诊室及两个普通诊室，改造地平面约63平方米，墙面约137平方米。

- 资质要求★

比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

7、本项目不接受联合体参加比选；

- 8、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质,具备有效的安全生产许可证。

- 四、商务要求★

- 1.服务地点:采购人指定地点。

- 2.服务期限:自合同签订之日起10日内。

- 3.结算方式:根据中选人中选总价进行结算。

- 4.付款方式: 工程竣工验收合格审计完成后，付至审定金额的97%，剩余3%用作质保金，一年后无质量问题退还质保金。

- 5.中选人须向比选人开具合法有效的税务发票,以转账的方式支付。

- 6.其他未尽事宜由比选人与比选中选人协商，在签订采购合同时进行约定。

7.工程质量要求：达到国家现行建设工程施工质量验收规范合格标准。

8、现场负责人必须天天在场，否则直接按无效处理（提供承诺函）。

- 五、综合评分表

- 综合评分表

| - 1 | - 报价30% | - 30分 | - 满足比选文件要求且最低的比选报价为评比基准价，其价格分为满分。其他比选人的报价得分=（评比基准价/比选报价）×30。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | - 实施方案40% | - 40分 | - 施工方案与技术措施(8分) | - 根据项目实施地的具体情况，供应商对本项目的①背景、需求理解到位；②提供的施工方案详细全面；③技术措施满足项目需求有针对性；④技术措施须保证工程质量、满足国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准等几方面，完善健全、操作性强，满足采购需求的得8分； - 上述内容有缺失或不够详尽、不够清晰、不够完善的，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | - 质量管理体系与措施(8分) | - 供应商①有健全的质量保证体系；②保证措施对质量目标及质量控制有针对性；③有严谨的质量管理制度；④有严谨的质量检查制度等几方面，完善健全、操作性强，满足采购需求的得8分； - 上述内容有缺失或不够详尽、不够清晰、不够完善的，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | - 安全管理体系与措施(8分) | - 根据供应商提供的施工安全保障，确保安全生产的技术措施详细：①有安全生产管理目标；②安全管理制度；③安全技术措施；④安全应急救援预案等几方面，完善健全、操作性强，满足采购需求的得8分； - 上述内容有缺失或不够详尽、不够清晰、不够完善的，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | - 环境保护管理体系与措施(8分) | - 供应商须针对本项目有详细的环境保护措施方案及健全的环境保护体系，对建渣处置、噪音控制、环境整治等都有详细的措施方案，技术措施等几方面，完善健全、操作性强，满足采购需求的得8分； - 上述内容有缺失或不够详尽、不够清晰、不够完善的，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | - 工程进度计划与措施(8分) | - 根据供应商提供的施工组织设计进行综合评审，①有详细的工程施工进度计划；②确保工期的技术组织措施完善、科学合理、操作性强；③有能够影响工期的因素；④根据项目需要赶工措施等几方面，完善健全、操作性强，满足采购需求的得8分； - 上述内容有缺失或不够详尽、不够清晰、不够完善的，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
| - 3 | - 业绩10% | - 10分 | - 投标人每提供 1个自2020年1月1日以来有效的装饰维修工程类似业绩，得2分；本项最多得10分。 - 注：类似项目业绩证明材料以项目施工合同或竣工验收报告为准。 |  |
| - 4 | - 项目团队15% | - 15分 | - 1、项目负责人1名：具有二级及以上建造师资格及有效的安全生产考核合格证书（B证）的得5分。 - 2、除项目负责人外的其他人员中具有高空作业证的1个得2分，具有水、电相关的职业资格证的1个得2分，最多得10分。 - 注：需提供证书复印件，否则不得分。 |  |
| - 5 | - 响应文件规范性5% | - 5分 | - 响应文件的编制、制作规范、装订完全满足招标要求，没有细微偏差得5分，有一项细微偏差扣1分，直至本项分值扣完为止。 |  |

注意：本项目标注的“★”的内容为本次比选项目的最低要求，为实质性要求，不允许有负偏离。